- XXXXXX质量监督站文件

****〔20**〕**号

- 关于印发****工程20**年度

- 质量监督计划的通知

****公司（项目法人）：

根据《水利工程质量监督管理规定》（水建〔1997〕339号）、《湖南省水利工程质量监督管理办法（试行）》（湘水发〔2024〕19号）要求，结合工程年度实施计划，我站制定了****工程 20**年度质量监督计划，现印发给你单位，请按照监督计划及相关规定，切实履行质量管理首要责任，督促其他参建单位履行质量管理主体责任，规范工程建设质量行为，加强全过程质量管理，确保工程质量满足设计和规范要求。

质量监督机构（盖公章）

****年**月**日

# 湖南xxxx工程xxxx年度质量监督计划

- 一、工程年度施工计划

- （一）工程进展情况（截至上年度末或制定质量监督计划前）。

xxxxxxxx。

- （二）本年度施工计划

描述主要施工任务计划，如枢纽大坝碾压砼浇筑至 xxxm 高程，灌区工程中隧洞工程完成 xxkm、渠道 xxkm。

- 二、监督任务

- （一）质量行为监督

1.有关建设工程的法律、法规、强制性标准的执行情况。

2.各参建单位质量管理体系的变更完善及运行情况。

3.质量终身责任制落实情况。

4.其他质量行为情况。

- （二）实体质量监督

注：根据监督工程任务特点，防止出现工程没有的建设内容

1.检查工程使用的主要原材料、中间产品、重要构配件等是否符合国家标准和合同约定，并开展必要的抽样检测。

2.对重要关键结构部位的土石方开挖、砼浇筑、防渗等进行检查，并开展必要的实体工程检测。

- 三、组织形式

本项目为xxxxxx站与xxxxx站联合监督，责任人xxx，核备人xxx。现场设置现场监督项目站，站长xxx，执行副站长xxx，现场负责人xxx。

- 四、工作方式

本项目监督工作方式采取项目站驻现场根据工程施工实施进度开展日常监督检****公司（项目法人）查，结合xxx站、xxx站开展常态化检查、质量巡查，其中年度质量巡查不少于xxx次。以上监督检查、质量巡查均采用抽查方式开展。

注：巡查次数原则上不少于2次，施工高峰期为不少于3次。

- 五、工作重点

本项目质量监督工作重点为：

注：要根据监督工程任务特点，防止出现工程没有的建设内容，举例如下。

1.主要人员履职情况。检查参建各方现场管理机构主要人员资质是否符合规定和合同约定，并到场履职，主要为项目法人单位项目负责人、勘察设计单位现场代表、项目监理部总监理工程师、施工项目部项目经理等。

2.质量体系运行情况。检查参建各方现场管理机构是否按已建立的质量管理体系运行，主要为项目法人是否按要求开展现场检查，勘察设计单位是否按规定开展现场服务，监理人员是否按规定实施监理，施工人员是否按规程规范进行施工，检测单位是否按要求开展检测、数据真实可靠。

3.工程使用材料产品质量情况。检查工程主要原材料、中间产品、设备等是否遵循先检后用，质量符合国家有关规定，主要有水泥、骨料、外加剂、钢筋、商品砼、压力钢管、闸门等。

4.主要施工环节、过程质量。检查重要加工生产环节及重要关键部位的施工质量，主要为砼生产系统和砂石料加工系统，现场试验室检测流程，主要建筑物基础、高边坡开挖支护，高填方区域填筑，不良地质缺陷处理，坝体仓面砼浇筑、压力钢管安装等。

5.工程实体质量。检查重要结构部位实体工程质量，主要为砼强度、钢筋保护层厚度、土方填筑压实度、钢结构焊缝质量等。

6.工程验收情况。检查重要隐蔽（关键部位）单元工程、分部工程、单位工程是否按规程规范组织实施，工程资料是否按规程规范进行整理，工程质量结论是否按规定到质量监督机构备案。

- 六、工程质量抽检

xxx站根据工程实施情况，委托检测单位对该项目开展工程质量检测，主要对工程使用的主要原材料、中间产品及工程实体质量进行抽样检测。主要包括水泥、骨料、外加剂、钢筋等原材料，商品砼、砼预制件、钢闸门等中间产品，重要结构部位的砼强度、钢筋保护层厚度、土方填筑压实度、钢结构焊缝质量等实体质量。